HP切り替え

確認チェックリスト＆トークスクリプト

独自ドメイン運用中の先方からGeorji & Coへの切り替え時 使用

PART 1 事前確認チェックリスト

▌ ① ドメイン管理の確認

| ☐ | ドメインのレジストラを確認する 「あきばれホームページ」経由か、お名前.com・ムームードメインなど別会社かを確認。管理画面のURLと一緒に教えてもらう。 |
| --- | --- |

| ☐ | ドメイン管理画面のログイン情報を確認する ID・パスワードを社長から受け取る。2段階認証がある場合は当日対応できるよう準備。 |
| --- | --- |

| ☐ | ドメインの有効期限を確認する 更新時期が近い場合は先に更新してもらう。切り替え直前に失効するリスクを避ける。 |
| --- | --- |

| ☐ | 現在のネームサーバー（DNS）を確認する 管理画面の「ネームサーバー設定」を確認。変更先はCloudflareのNSになる。 |
| --- | --- |

▌ ② メール使用状況の確認

⚠️ 重要：ドメインに紐づいたメールアドレス（例: info@bodyservice546.jp）を使用している場合、DNS切り替え前にメールの移行先を確保しないとメールが届かなくなります。

| ☐ | 独自ドメインのメールアドレスを使っているか確認する 例: info@bodyservice546.jp など。使っている場合は移行先（Gmail / Gmailカスタムドメインなど）を先に準備する。 |
| --- | --- |

| ☐ | メールが使われている場合は移行プランを提案する Google Workspace（月680円〜）またはCloudflare Email Routing（無料）が選択肢。社長の希望に合わせて提案。 |
| --- | --- |

| ☐ | 名刺・チラシ等に記載のメールアドレスを確認する 印刷物に記載がある場合、変更が必要かどうか確認。 |
| --- | --- |

▌ ③ 現在のHP契約の確認

| ☐ | あきばれホームページの契約内容・月額を確認する 新HP移行後に解約するための情報。解約の手順・タイミングも確認しておく。 |
| --- | --- |

| ☐ | 現在のHPに使われているコンテンツの確認 テキスト・写真など、新HPに引き継ぐコンテンツをリストアップ。写真は高解像度データを受け取る。 |
| --- | --- |

| ☐ | Google Analytics / Search Console の設定確認 SEOデータを引き継ぐ場合は新HPへの再設定が必要。アカウント情報を確認。 |
| --- | --- |

▌ ④ 切り替え当日の準備

| ☐ | Cloudflare Pagesに本番サイトをデプロイ済みであること デモURLで社長の承認を得てから本番デプロイを行う。 |
| --- | --- |

| ☐ | Cloudflareアカウントにカスタムドメインを追加設定済みであること Pages → Custom domains に bodyservice546.jp を追加。 |
| --- | --- |

| ☐ | DNS切り替え後の反映時間を社長に伝えておく 通常30分〜24時間。最大48時間かかる場合があることを事前説明。 |
| --- | --- |

| ☐ | 切り替え後の動作確認リストを準備する トップページ表示 / スマホ表示 / 電話番号タップ / フォーム送信 / SSL(https)確認 |
| --- | --- |

PART 2 トークスクリプト

SCENE 1　初回提案時

▌ デモURLを送る前のひと言

【Georji & Co】 中島社長、先日ご相談いただいたホームページの件ですが、デモ版が完成しましたのでご確認いただけますか。現時点では写真はダミーですが、デザインとコンテンツはほぼ本番に近い状態です。 （デモURLを共有）

▌ 反応を確認する

【Georji & Co】 ご覧いただいていかがでしょうか？デザインの方向性や、載せたい情報に漏れがないかも合わせてご確認いただけると助かります。

【先方（社長）】 （デザインの感想・修正要望）

【Georji & Co】 ありがとうございます。修正は随時対応できますので、お気づきの点はお気軽におっしゃってください。写真については、できれば店舗外観・作業場・スタッフの方の写真を高解像度でご提供いただけると、より見栄えが良くなります。

SCENE 2　ドメイン・切り替えの説明

▌ 現在の契約状況をヒアリングする

【Georji & Co】 今のホームページは「あきばれホームページ」さんで管理されていると思いますが、現在の月額費用はおわかりになりますか？

【先方（社長）】 （月額費用を回答）

【Georji & Co】 承知しました。新しいホームページに切り替えた後は、ホスティング費用は基本的に無料になります。ドメイン（URLのアドレス）の年間更新費用のみかかりますが、それ以外の月額費用はかかりません。

▌ メール使用の確認

【Georji & Co】 一点確認なのですが、info@bodyservice546.jp のような、御社のドメインを使ったメールアドレスはお使いでしょうか？

【先方（社長）】 （使っている / 使っていない）

【Georji & Co】 もしお使いの場合は、ホームページの切り替えと合わせてメールの移行も対応できます。Googleのサービスを使えば月額680円程度で独自ドメインのまま継続利用できます。または無料の方法もありますので、ご希望に合わせてご提案します。 ※ 使っていない場合は「では切り替えの作業はシンプルに進められます」と伝える

SCENE 3　契約・切り替え合意後

▌ 必要な情報を依頼する

【Georji & Co】 では、切り替えの作業を進めるにあたって、いくつかご確認とご協力をお願いしたいことがあります。まず、ドメイン管理画面のログイン情報を教えていただけますか？あきばれホームページの管理画面でも確認できると思います。

【先方（社長）】 （ID・パスワードを共有）

【Georji & Co】 ありがとうございます。また、店舗の写真があればご提供いただけますか？外観・作業場・スタッフさんの写真などがあると、ホームページがぐっと印象よくなります。スマホで撮影されたものでも大丈夫です。

▌ 切り替え当日のスケジュール説明

【Georji & Co】 切り替え作業についてですが、当日はこちらで設定変更を行います。変更後、インターネット上に新しいアドレスが浸透するまで通常30分〜数時間かかります。最大で48時間かかる場合もありますが、その間も旧ホームページは表示され続けますのでご安心ください。

【先方（社長）】 わかりました。よろしくお願いします。

【Georji & Co】 こちらこそよろしくお願いいたします。切り替え完了後にご連絡しますので、スマートフォンでも表示を確認していただけますか。何かご不明点があればいつでもご連絡ください。

MEMO 切り替え後の作業フロー

| 1 | Cloudflare Pagesに本番HTMLをデプロイ |
| --- | --- |
| 2 | Pages → Custom domains に bodyservice546.jp を追加 |
| 3 | Cloudflareが指定するネームサーバーを控える |
| 4 | あきばれ管理画面 or ドメインレジストラでネームサーバーを変更 |
| 5 | 30分〜数時間後、新HPが表示されることを確認 |
| 6 | SSL（https）が有効になっていることを確認 |
| 7 | 社長にURL・スマホでの表示確認を依頼 |
| 8 | 問題なければあきばれの契約解約を案内 |

※ メールアドレスを独自ドメインで使用している場合は、手順4の前にメール移行を完了させること。切り替え後はあきばれのメールサーバーへのアクセスができなくなります。

Georji & Co  |  作成日: 2025年